PLAN DE TRABAJO - FASE DE ANÁLISIS GAP Y CIERRE DE BRECHAS NANOSEGUNDOS

Plan de Trabajo para el Control A.5.1: Políticas para la seguridad de la información

- Objetivo: Asegurar que el conjunto de políticas de seguridad de la información esté formalmente aprobado, publicado, difundido y sujeto a un ciclo de revisión periódica.

- Estado Actual: Gestionado (Madurez 3). Cuento con políticas aprobadas, publicadas en la intranet y respaldadas con control de cambios en Google Drive, además de una estrategia activa de difusión (píldoras y trivias).

- Brecha (GAP) Detectada: Ausencia de un procedimiento documentado y formalizado para la revisión anual programada de las políticas.

- Actividades del Plan de Trabajo:

  - Revisión y Ajuste del Ciclo de Vida: Programar una sesión de trabajo con la Gerencia General para establecer formalmente el calendario de revisión anual de la documentación (vigente desde noviembre de 2025).

  - Actualización de Registros: Incorporar en la matriz de control de cambios de Google Drive las fechas fijas y los responsables asignados para la revisión periódica.

  - Formalización de Evidencia de Revisión: Consolidar las actas de las reuniones de revisión gerencial para cumplir al 100% con el ítem pendiente en la validación normativa.

Plan de Trabajo para el Control A.5.2: Roles y responsabilidades de la seguridad de la información

- Objetivo: Definir, asignar y comunicar formalmente las responsabilidades de seguridad de la información en toda la estructura organizacional de Nanosegundos.

- Estado Actual: Inicial (Madurez 1). Se cuenta con un organigrama base y manuales de funciones en Excel, pero sin la inclusión explícita del rol de seguridad.

- Brecha (GAP) Detectada: El organigrama vigente no refleja la figura del Oficial de Seguridad de la Información y los descriptores de puesto carecen de responsabilidades de seguridad asignadas.

- Actividades del Plan de Trabajo:

  - Coordinación con Gestión Humana (RRHH): Agendar reuniones de trabajo cuanto antes para revisar el organigrama actual (código OTR-GTH-001).

  - Inclusión del Rol de Seguridad: Proponer y formalizar en el organigrama actualizado la figura del responsable o Oficial de Seguridad de la Información.

  - Actualización de Descriptores de Puesto: Modificar el manual de funciones en Excel para añadir explícitamente las responsabilidades y obligaciones en materia de seguridad para los roles clave del negocio.

  - Comunicación a Colaboradores: Diseñar un mecanismo de divulgación formal para que cada colaborador conozca y firme sus responsabilidades actualizadas.

3. Plan de Trabajo para el Control A.5.3: Segregación de funciones

- Objetivo: Mitigar el riesgo de fraude, error o uso indebido de los activos implementando una separación de tareas e incompatibilidades en funciones críticas.

- Estado Actual: Inicial (Madurez 1). No existe una matriz formal de Segregación de Funciones (SoD), apoyándose actualmente el control en la supervisión directa del Gerente y la Coordinadora.

- Brecha (GAP) Detectada: Falta de una matriz y política documentada de SoD que identifique funciones incompatibles (ej. desarrollo vs. aprobación a producción).

- Actividades del Plan de Trabajo:

  - Levantamiento de Procesos Críticos: Analizar junto con la coordinación técnica los flujos de trabajo actuales de desarrollo, despliegue y administración de sistemas (ERP, CRM y bases de datos).

  - Diseño de la Matriz de SoD: Construir la matriz interna de Segregación de Funciones identificando claramente los roles incompatibles dentro de la estructura de Nanosegundos.

  - Evaluación de Controles Compensatorios: Documentar los controles actuales basados en la revisión directa de la Gerencia y la Coordinadora mientras se implementan restricciones técnicas automatizadas.

  - Auditoría de Permisos: Revisar periódicamente la matriz de perfiles y permisos de usuario en los sistemas críticos para asegurar que no existan acumulaciones de privilegios no autorizados.